ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ №8

Дата: 10.02.2025, 10:00-12:30

Место: офис МонотекСтрой, конференц-зал

Исх. №МТС-ПРО-008 от 11.02.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От МонотекСтрой: Козлов А.И. (председатель), Петров И.В.,

Романова С.А., Захаров Д.Ю., Кузнецов Р.Е.

От ИнвестСтрой Групп: Иванов С.П., Лукьянов Д.И.

От ГПИ Проект: Орехов С.П. (онлайн)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Статус работ по ТЦ «Галактика»

2. Итоги устранения замечаний по МЦ «Здоровье»

3. Статус ИД и отклонение оси по Апарт-отелю «Аврора»

ТЦ «ГАЛАКТИКА»:

Этап 2 завершён 04.02.2025. Акт КС-2 направлен заказчику.

Этап 3 начат, плановое завершение 28.02.2025. Отставаний нет.

МЦ «ЗДОРОВЬЕ»:

Все замечания по Предписанию №034 устранены и сняты заказчиком.

Открытый вопрос: акты скрытых работ по огнезащите не переданы.

РЕШЕНИЕ: Романова С.А. — передать акты до 14.02.2025.

АПАРТ-ОТЕЛЬ «АВРОРА»:

Отклонение оси Б — некритично, работы возобновлены.

ИД по 4-5 этажам: срок 15.03.2025, риск штрафных санкций.

РЕШЕНИЕ: Захаров Д.Ю. — закрыть 12 АОСР до 21.02.2025.

ПОРУЧЕНИЯ:

1. Романова С.А. — акты огнезащиты заказчику до 14.02.2025

2. Захаров Д.Ю. — закрыть 12 АОСР до 21.02.2025

3. Петров И.В. — контроль завершения Этапа 3 в срок 28.02.2025

Председатель совещания: Козлов А.И. ________________

Секретарь: Павлова Д.А. ________________