АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма КС-2

Исх. №МТС-АКТ-2025-001 от 02.12.2024

Договор субподряда №МТС-СП-2024-112 от 15.10.2024

Заказчик работ: ООО «МонотекСтрой»

Подрядчик: ООО «ФасадТех»

Объект: Торговый центр «Галактика», г. Москва, ул. Ленинградская, д. 45

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ — ЭТАП 1

1. Разметка и монтаж кронштейнов несущего каркаса — 1 260 шт. — 1 890 000 руб.

2. Монтаж вертикальных направляющих L=3000 мм — 420 шт. — 756 000 руб.

3. Монтаж горизонтальных направляющих — 840 шт. — 630 000 руб.

4. Укладка утеплителя ROCKWOOL — 1 400 кв.м. — 980 000 руб.

5. Монтаж ветрозащитной мембраны — 1 400 кв.м. — 196 000 руб.

ИТОГО по Этапу 1: 4 452 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи) рублей

НДС 20%: 742 000 рублей

ВСЕГО: 5 194 000 рублей

От Заказчика: Петров И.В., Руководитель проекта ________________

От Подрядчика: Козырев А.С., Руководитель проекта ________________

Дата подписания: 02.12.2024